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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE MULITERNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD
Fase preparatória – Lei Federal nº 14.133/2021
1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Obras – Unidade Orçamentária 08.01.
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia destinados à elaboração de projetos de pavimentação asfáltica de vias urbanas e estradas vicinais do Município de Muliterno/RS.
2. NECESSIDADE ADMINISTRATIVA
O Município necessita dispor de projetos de engenharia completos e atualizados para viabilizar a implantação e a melhoria da infraestrutura viária urbana e rural, bem como para instruir os futuros processos de contratação das obras.
A demanda possui caráter prioritário porque o Município mantém convênios e instrumentos de repasse que exigem projetos técnicos aptos à análise e à posterior licitação das obras, inclusive ações vinculadas ao Programa PAVIMENTA RS. Além disso, o Município firmou contrato de financiamento com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE para realização de investimentos, o que também exige adequado planejamento técnico, orçamentação e definição dos serviços a serem executados.
A inexistência dos projetos limita a captação e a utilização dos recursos disponíveis e impede a abertura regular das licitações para execução das pavimentações.
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVOS
A contratação compreenderá uma prestação integrada de serviços para elaboração dos projetos referentes às vias definidas no Estudo Técnico Preliminar, totalizando aproximadamente 4.860 metros de extensão e 40.130 m² de área estimada, sendo 470 metros de vias urbanas e 4.390 metros de estradas vicinais.
O escopo deverá contemplar, no mínimo:
levantamentos necessários ao desenvolvimento dos projetos;
projeto básico e projeto executivo;
projeto de pavimentação asfáltica;
projeto de sinalização horizontal e vertical;
projeto planialtimétrico;
memorial descritivo e especificações técnicas;
planilha orçamentária completa, com referências oficiais aplicáveis, inclusive SICRO e/ou SINAPI, conforme o serviço;
composições de custos, memória de cálculo, BDI, encargos sociais e cronograma físico-financeiro;
ART/RRT dos serviços e projetos elaborados;
entrega dos arquivos em formatos editáveis, PDF e versão impressa em escala legível.
Não integra o objeto a elaboração de projeto específico de drenagem pluvial, sem prejuízo da necessária compatibilização dos projetos com as condições de escoamento existentes e com as soluções definidas pelo Município.
4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A equipe municipal não dispõe de capacidade técnica e operacional suficiente para elaborar, no prazo necessário, todo o conjunto de estudos e projetos exigidos. A contratação de empresa especializada permitirá concentrar a responsabilidade técnica, reduzir incompatibilidades entre os documentos e disponibilizar os elementos necessários para captação de recursos e futura licitação das obras.
5. RESULTADOS PRETENDIDOS
disponibilizar projetos tecnicamente consistentes e aptos a instruir convênios, financiamentos e licitações;
reduzir riscos de falhas, aditivos e retrabalhos na futura execução das obras;
assegurar maior eficiência, economicidade e segurança na aplicação dos recursos públicos;
viabilizar investimentos em mobilidade, segurança viária e melhoria da infraestrutura urbana e rural.
6. ESTIMATIVA DO VALOR
Conforme o Estudo Técnico Preliminar e a pesquisa de contratações similares, o valor estimado da contratação é de R$ 65.411,90 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e noventa centavos), correspondente à área total estimada de 40.130 m².
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	Unidade Orçamentária
	08.01 – Secretaria de Obras

	Projeto/Atividade
	2.039 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras

	Reduzido
	273

	Elemento de Despesa
	3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

	Fonte de Recursos
	Recursos orçamentários próprios, conforme disponibilidade e empenho


8. PRIORIDADE E ENCAMINHAMENTO
A contratação é considerada prioritária, em razão da necessidade de preparação dos projetos para os convênios, programas de investimento e recursos de financiamento disponíveis ao Município. Encaminha-se a presente demanda para prosseguimento da fase preparatória, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e com o Estudo Técnico Preliminar.
Muliterno/RS, 10 de julho de 2026.
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Responsável pela Demanda
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